|  |
| --- |
| Приложение № 1к муниципальной программе«Развитие сетей уличногоосвещения Уссурийскогогородского округа»на 2018 - 2026 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 - 2026 годы |  |
| Задача № 1: Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах |
| 1. | Увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | % | 39,1 | 0 | 0 | 40,1 | 41 | 41,1 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 2. | Количество разработанной проектно-сметной документации для сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2: Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них |  |
| 1. | Протяженность обслуженных сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | км | 188,34 | 0 | 188,34 | 196,54 | 201,7 | 203,5 | 210,2 | 214,45 | 214,45 | 214,45 |
| 2. | Общее количество объектов уличного освещения (осветительные приборы уличного освещения, светильники, прожекторы) | ед. | 5684 | 0 | 0 | 6008 | 6203 | 6433 | 6535 | 6687 | 6687 | 6687 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_