**Информации о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов, от УМУП «Тепловые сети» Уссурийского городского округа на 10.11.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Адрес производства работ | Вид работ, выполняемых на объекте |
| 1. | Строительство тепловой сети для переключения нагрузок ЦТП-34 на котельную № 3, длиной 1,0 км | г.Уссурийск, ул.Арсеньева | Ведется асфальтирование. Выполнено на 3900 м², необходимо еще уложить асфальта на 500 м² |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей | С.Дубовый ключ, ул.Садовая | Ведется асфальтирование |
| 3. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Францева, 32 | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Кушнира, 16 | Ведутся работы по подготовке к асфальтированию |
| 5. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Крестьянская , 179 -Тургенева | Ведутся работы по монтажу строительных конструкций ТК и дренажного колодца. |
| 6. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | с.Новоникольск, ул.Советская, 83 | Ведутся подготовка под асфальтирование. |
| 7. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Тургенева, 12 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 8. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Пушкина, 88 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 9. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Стаханова, 35 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 10. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Суханова, 53-55 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 11. | Новое строительство тепловой сети для переключения объектов от котельной Уссурремтехснаб | Г.Уссурийск, Целинная,3 | Ведутся строительно-монтажные работы по подключению объекта к тепловым сетям. |
| 12. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Краснознаменная, 155 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 13. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Вокзальная,5 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 14. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Тургенева, 3 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 15. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Некрасова, 156 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |