**Информации о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов, от УМУП «Тепловые сети» Уссурийского городского округа на 03.11.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Адрес производства работ | Вид работ, выполняемых на объекте |
| 1. | Строительство тепловой сети для переключения нагрузок ЦТП-34 на котельную № 3, длиной 1,0 км | г.Уссурийск, ул.Арсеньева | Ведется асфальтирование. Выполнено на 2700 м², необходимо еще уложить асфальта на 700 м² |
| 2. | Реконструкция тепловой сети в целях увеличения диаметров трубопроводов для переключения нагрузок АРЗ, МЖК. Перспективного развития. | г. Уссурийск, ул.Дзержинского от ул.Плеханова до ул.Пролетарской | Работы по восстановлению асфальтирования, благоустройства выполнены. |
| 3. | Строительство тепловой сети для переключения нагрузок котельной № 65 на котельную № 5, длиной 1,7 км | г.Уссурийск, ул.Агеева от ул.Плеханова до ул.Пархоменко, ул.Пархоменко | Асфальтирование проезжей части ул.Пархоменко, ул.Агеева выполнено. Ведется асфальтирование тротуара ул.Агеева- ул.Пархоменко. |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | С.Дубовый ключ, ул.Садовая | Работы по восстановлению благоустройства. |
| 5. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Францева, 32 | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 6. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Кушнира, 16 | Ведутся работы по подготовке к асфальтированию |
| 7. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Крестьянская , 179 -Тургенева | Ведутся работы по монтажу строительных конструкций ТК и дренажного колодца. |
| 8. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | с.Новоникольск, ул.Советская, 83 | Ведутся строительно-монтажные работы по подключению объекта к тепловым сетям. |
| 9. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Тургенева, 12 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 10. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Пушкина, 88 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 11. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, улЛенина, 92 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 12. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Стаханова, 35 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 13. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Суханова, 53-55 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 14. | Новое строительство тепловой сети для переключения объектов от котельной Уссурремтехснаб | Г.Уссурийск, Целинная,3 | Ведутся строительно-монтажные работы по подключению объекта к тепловым сетям. |
| 15. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Краснознаменная, 155 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 16. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Вокзальная,5 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |