**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы за 2021 год.**

Плановый объем финансирования по муниципальной программе составил 139388,96 тыс. руб., из них: ф.б. – 62408,61 тыс. руб., к.б.- 62018,97 тыс. руб. м. б – 14961,38. тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее – муниципальная программа) освоение по программе за 2021 года составило 132136,60 тыс. руб. (95%)

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году выполнены работы по благоустройству 2 общественных территорий:

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 46;

г. Уссурийск, ул. Тимирязева («Старый центр»).

В рамках реализации подпрограммы «100 дворов Уссурийска» муниципальной программы в 2021 году выполнены работы по благоустройству 36 дворовых территорий в г. Уссурийске.

ул. Агеева, 42;

пр. Блюхера. 60;

ул. Владивостокское шоссе, 115а;

ул. Владивостокское шоссе, 117а;

ул. Владивостокское шоссе, 117б;

ул. Владивостокское шоссе, 117;

ул. Владивостокское шоссе, 119а;

ул. Выгонная. 5;

ул. Ивасика, 17;

ул. Комсомольская. 64;

ул. Комсомольская, 74;

ул. Краснознаменная, 155;

ул. Крестьянская, 19;

ул. Ленина, 109;

ул. Ленина, 133;

ул. Ленина, 135;

ул. Ленинградская, 35а;

ул. Ленинградская, 41а;

ул. Мельничная, 1;

ул. Некрасова, 84в;

ул. Пархоменко, 7;

пер. Пехотный, 1;

пер. Пехотный, 3;

пер. Пехотный, 3а;

пер. Пехотный, 7;

пер. Пехотный, 9;

ул. Пролетарская, 91;

ул. Промышленная, 7;

ул. Промышленная, 9;

ул. Трудовая, 10;

ул. Ленинградская, 41д;

ул. Новоникольское шоссе, 2а;

ул. Некрасова, 110;

ул. Сергея Ушакова, 23;

ул. Урицкого, 78;

ул. Владивостокское шоссе, д. 115.

Сроки выполнения работ по благоустройству (по разработке проектно-сметной документации, инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы на достоверность стоимости) общественной территории, местоположение: г. Уссурийск, ул. Володарского, 35 перенесены. Бюджетные ассигнования в сумме 17917,35 тыс. руб. отозваны согласно письму от 09 декабря 2021 года № 21-01/24/1870. Бюджетные ассигнования в сумме 8345,96 тыс. руб. перенаправлены на изготовление домиков для использования на общественной территории согласно письму от 08.11.2021 № 21-01/24/1692.

Между МАУК «Городские парки» и подрядной организацией ООО «36 Эдвертайзинг» заключен договор №13/12 на благоустройство работ по праздничному оформлению г. Уссурийска и благоустройству общественных территорий (а именно строительство домиков для установки на центральной площади и использования их на общественных территориях).

Неосвоение средств местного бюджета в размере 7252,36 тыс. руб. по причине недобросовестной работы подрядной организации ООО «36 Эдвертайзинг» на изготовление домиков для использования их на общественной территории.

В связи с тем, что работы выполнены с нарушением сроков и не соответствуют техническому заданию, не приняты и не оплачены.

Имеется гарантийное письмо об устранении нарушений в срок до 20 февраля 2022 года.

Информация об изменениях, внесенных в 2021 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, дата нормативного правового акта  | Краткое содержание внесенных изменений  |
| 1. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 февраля 2021 года № 360-НПА «О внесении измененийв постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы. | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее - Программа) внесены с целью уточнения финансирования на 2020, 2021 годы.  |
| 2. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 мая 2021 года № 1035-НПА «О внесении измененийв постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы. | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее - Программа) внесены с целью уточнения финансирования на 2021 год, перечней объектов и целевых индикаторов Программы.  |
| 3. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июля 2021 года 2021 года № 1706-НПА «О внесении измененийв постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы. | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее - Программа) внесены с целью уточнения финансирования на 2021, 2022 годы, паспорт муниципальной программы в части изменения ответственного исполнителя муниципальной программы и перечня участников муниципальной программы. |
| 4. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 октября 2021 года № 2371-НПА «О внесении измененийв постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы. | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее - Программа) внесены с целью уточнения финансирования на 2021, 2022, 2023 годы. |
| 5 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2778-НПА «О внесении измененийв постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее - Программа) внесены с целью уточнения финансирования на 2022, 2023, 2024 годы. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

 а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Уссурийского городского округа.

СП1= Пфакт / Пплан=2 ед./2 ед.=1,0

2 Увеличение доли граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам развития городской среды, в том числе с использованием цифровых технологий).

 СП2= Пфакт / Пплан=24772/24772=1,0

 3. Количество благоустроенных территорий (в том числе оборудование детских и (или) спортивных площадок), асфальтирование территорий (ремонт дворовых проездов), установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения.

 СП3= Пфакт / Пплан=36/36=1,0

б) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

 СПмп= (1,0+1,0+1,0)/3=3/3=1

 в) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

 СРмп= СРфакт/СРплан= 132136,60/139388,96 =0,9

 г) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

 СМмп = Мв / М,

СМмп=4/5=0,8

Эбс=СМмп/СРмп=0.8/0.9=0,9

Эбс= 0.8/0.9=0,9

Эмп = СПмп x Эбс

Эмп = 1,0 x 0,9бс,= 0,9

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы в 2021 году признается высокой, т.к. Эмп = 0,9.