# Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2024 годы

Отчетный период: (за 1 квартал 2022)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, АО «УПТС», МУП «Уссурийск-Водоканал», МКУ «СЕЗЗ»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| 1. | Строительство станции водоподготовки и сети водоснабжения в с. Глуховка | Управление жизнеобеспечения МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.11.2022 | - | 01.11.2022 | Строительство станции водоподготовки и сети водоснабжения в с. Глуховка | 68383,79 | 68383,79 | 0,00 | Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2021 на 75323,10 тыс. руб. с МУП «Уссурийск-Водоканал» |
| 2. | Выполнение проектных работ по строительству напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнира, 9Б (КНС № 13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе, 24 | Управление жизнеобеспечения МУП «Уссурийск-Водоканал | 01.12.2022 | - | 01.12.2022 | Получение положительного заключения на ПСД | 2075,87 | 2075,87 | 0,00 | Соглашение № 15 от 15.09.2020 с МУП «Уссурийск-Водоканал» на 79710,71 тыс. руб. |
| 3 | Строительство водопроводных сетей для обеспечения централизованной системой водоснабжения села Воздвиженка, г. Уссурийск | МКУ «СЕЗЗ», АО «УПТС» | 15.11.2022 |  | 15.11.2022 | Строительство водопроводных сетей для обеспечения централизованной системой водоснабжения села Воздвиженка, г. Уссурийск | 153964,76 | 153964,76 | 0,00 | Контракт №249/106 от 06.09.2021 на сумму 186850,440 тыс. руб. с АО «УПТС» |
| 4 | Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной системой водоотведения села Воздвиженка, г. Уссурийск | МКУ «СЕЗЗ», АО «УПТС» | 15.11.2022 |  | 15.11.2022 | Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной системой водоотведения села Воздвиженка, г. Уссурийск | 232790,14 | 232790,14 | 0,00 | Контракт №325/111 от 24.09.2021 на сумму 271 982,87 тыс. руб. с АО «УПТС» |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют |

Н.А. Жорова.

33-68-03