Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2025 годы

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА,
на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Задача № 1: «Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства и озеленения | Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее - МКУ УГО УБ), муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «СЕЗЗ») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников |
| 1.2 | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 15.02.2022 | 30.09.2022 | 15.02.2022 | 30.09.2022 | Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства | Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства |
| 1.3. | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 15.02.2022 | 15.03.2022 | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии |
| 1.4 | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 15.02.2022 | 15.03.2022 | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники), а также приобретение инвентаря | Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники), а также приобретение инвентаря |
| 1.5 | Содержание зеленых насаждений | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 10.01.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 30.09.2022 | Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества | Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества |
| 1.6 | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 01.02.2022 | 30.09.2022 | 01.02.2022 | 30.09.2022 | Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых | Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых |
| 1.8 | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ», Управление по работе с территориями Медуницын А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |
| 1.9 | Выполнение работ по созданию, обустройству, содержанию ярмарочных пространств, в том числе металлических конструкции (сооружений) для проведения мероприятий | Управление экономического развития, Управление культуры (муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание, обустройство, содержание ярмарочных пространств, в том числе металлических конструкции (сооружений) для проведения мероприятий | Создание, обустройство, содержание ярмарочных пространств, в том числе металлических конструкции (сооружений) для проведения мероприятий |
| 1.10 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути | МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммунальными отходами | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммунальными отходами |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| Задача № 2«Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» |
| 2.1 | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | МКУ УГО УБ, МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2022 | 15.04.2022 | 01.01.2022 | 15.04.2022 | Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |
| 2.2 | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев | Управление по работе с территориями Медуницын А.А. | 10.01.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 30.09.2022 | Обеззараженные шахтные колодцы | Обеззараженные шахтные колодцы |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| Задача №3«Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа» |
| 3.1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения | Начальник отдела пресс-службыТесленко О.А. | 14.02.2022 | 21.02.2022 | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |
| 3.2 | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримулина А.В. | 17.01.2022 | 24.01.2022 | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 656 074,97 | 478070,29 | 73% | всего | 107272,40 | 93 628,66 | 87% |
|  | Федеральный бюджет | 19 799,12 | 19 799,12 | 100% | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 4055,24 | 4055,24 | 100% | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 632 220,61 | 454215,93 | 73% | Местный бюджет | 107272,40 | 93 628,66 | 87% |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |