Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие сетей уличного

 освещения Уссурийского

 городского округа»

на 2016 – 2024 годы

Оценка результатов и целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения» на 2018-2026 годы за 2023 год

| №  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача N 1: Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах |
| 1. | Увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | % | 41,1 | 46,2 | 46,2 | 100% |
| 2.  | Количество разработанной проектно-сметной документации для сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2: Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них |
| 1. | Протяженность обслуженных сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | км | 203,5 | 210,2 | 210,2 | 100% |
| 2. | Общее количество объектов уличного освещения (осветительные приборы уличного освещения, светильники, прожекторы) | ед | 6433 | 6535 | 6535 | 100%  |