**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2024 годы за 2023 год.**

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направленно 569 282, 49 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 411 937,20 рублей и за счет средств краевого бюджета 156 942,46 тысяч рублей, средства краевого бюджета (в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов) - 72800,00 тыс. руб. Фактически освоено 539 924, 34тысяч рублей (94,84 %).

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. содержание автомобильных дорог в зимний (уборка автомобильных дорог и тротуаров от листьев, снега и льда) и летний период (ямочный ремонт, профилирование, уборка автомобильных дорог и тротуаров);

2. ремонт 17 автомобильных дорог местного значения за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края: ул. Тургенева, ул. Калинина, ул. Вокзальная, пер. Ильюшина, ул. Октябрьская от ул. Первомайская до
ул. Вокзальная дамба, ул. Хабаровская, ул. Пролетарская от ул. Некрасова до ул. Краснознаменная, ул. Плеханова от ул. Дзержинского до
ул. Ленинградская, ул. Шевченко в границах от ул. Московская до
ул. Штабского, ул. Штабского до автобусной остановки «поворот Штабского», ул. Фадеева от ж/д переезда по ул. Фадеева до (в районе) дома № 2 «А», ул.Коммунальная, в границах от ул.Механизаторов до дома № 8 Б, с. Раковка, ул. Ленина, ул. Гагарина; съезд с улицы Заречная до улицы Гагарина (ж.д.1), с. Раковка, ул. Новая, ст. Лимичевка, с. Линевичи, дорога
от пересечения с автомобильной дорогой краевого и межмуниципального значения «Борисовка – Кугуки – Линевичи - Утесное» до женского монастыря, дорога Загородное-Доброполье, с.Корсаковка, ул.Колхозная
от пересечения ул.Ленина и ул.Школьная у ж.д. №21 по ул. Ленина
до границы кладбища;

3. устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Выгонная
и ул.Александра Францева в г.Уссурийске;

4. ремонт остановочного павильона по ул. Дарвина д. 6;

5. содержание и ремонту системы ливневой канализации.

6. выполнен ремонт ливневой канализации:

ул.Приморская, д.№ 31;

 ул.Некрасова, д.№ 115 детская поликлиника;

ул.Полушкина, д.№83.

7. выполнен ремонт межквартальных проездов:

по ул. Дарвина д. 6;

профилирование дорожного полотна с добавлением нового материала по адресу: г.Уссурийск, проезд к дому №30 и 34 по ул.Александра Зеленского, проезд к дому 2/1 по ул.Выгонная.

8. выполнены работы по ограничению движения транспортных средств.

9. выполнены работы по разработке паспорта на автомобильные дороги местного значения.

10. завершены работы по реконструкции автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной.

Информация об изменениях, внесенных в 2023 году в муниципальную программу «Уссурийские дороги» на 2023-2026 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, дата нормативного правового акта  | Краткое содержание внесенных изменений  |
| 1. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 апреля 2023 года [N 1062-НПА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=183814&dst=100005) о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  01 декабря 2022 № 3292-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2024 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года№ 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Уссурийские дороги»на 2023-2026 годы внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения не влияют. |
| 2. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17 июля 2023 года [N 2085-НПА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=187246&dst=100005) о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  01 декабря 2022 № 3292-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2024 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года№ 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Уссурийские дороги»на 2023-2026 годы внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения не влияют. |
| 3. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 октября 2023 года [№ 3403-НПА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=183814&dst=100005) о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  01 декабря 2022 № 3292-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2024 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года№ 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Уссурийские дороги»на 2023-2026 годы внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения не влияют. |
| 4 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2023 года [№ 3748-НПА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=183814&dst=100005) о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  01 декабря 2022 № 3292-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2024 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года№ 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Уссурийские дороги»на 2023-2026 годы внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения влияют. |
| 5 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2023 года [№ 3748-НПА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=183814&dst=100005) о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  01 декабря 2022 № 3292-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2024 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года№ 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы«Уссурийские дороги»на 2023-2026 годы внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения влияют. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2024 годы

 а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог.

СП1= Пфакт / Пплан=42755/42755км=1,00

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

СП2= Пфакт / Пплан=10,48/10,48 км=1,00

3. Протяженность проездов, находящихся в муниципальной собственности, а именно межквартальных проездов, внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт.

СП3= Пфакт / Пплан=0,2/0,24 км=1,00

 4. Количество автобусных остановочных пунктов, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

 СП4= Пфакт / Пплан=1/1шт=1,00

5. Увеличение дорожных знаков на автомобильных дорогах

местного значения.

СП5= Пфакт / Пплан=50/50шт=1,00

6. Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в рамках лимита специального казначейского кредита

СП6= Пфакт / Пплан=13/13шт=1,00

б) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

 СПмп= (1+1+1+1+1+1)=6/6=1,00

 в) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

 СРмп= СРфакт/СРплан= 539 924,34тыс. руб. / 569 282,49тыс. руб.=0,95

 г) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

 СМмп=0,95/1=0,95

Эбс=СМмп/СРмп=0,95/0,95=0,98

д) эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 0,95 x 1=0,95

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2023-2026 годы в 2023 году признается удовлетворительной, т.к. Эбс =0,9.