- Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа»

на 2018-2027 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классифика-ции | Источники финансирования | Объем финан-сирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 70350,90 | 33606,95 | 36743,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежегодно до 25 декабря текущего года | управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1426,10 | 1241,88 | 184,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 4414,95 | 3684,12 | 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа |  | средства федерального бюджета | 62845,75 | 27016,85 | 35828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1664,10 | 1664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 70350,90 | 33606,95 | 36743,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010503 49001L5550 811 | средства местного бюджета | 916,92 | 916,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 490F255550 811 | средства местного бюджета | 177,31 | 0,00 | 177,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 4387,46 | 3684,12 | 703,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 61498,68 | 27016,85 | 34481,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 490F255550 244 | средства местного бюджета | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 27,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 1347,07 | 0,00 | 1347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 001 0503 4900120830 811 | средства местного бюджета | 324,96 | 324,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1664,10 | 1664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| II. Мероприятие по исполнению задачи N 2 "Повысить уровень благоустройства общественных территорий Уссурийского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа |  | Всего: | 453663,84 | 22807,11 | 49720,00 | 62294,29 | 76764,92 | 96106,73 | 65971,04 | 74276,75 | 2861,50 | 2861,50 | 0,00 | Ежегодно до 25 декабря | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение культуры "Городские парки" Уссурийского городского округа, муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа "Служба единого заказчика-застройщиа" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 61452,59 | 958,12 | 1038,00 | 1194,07 | 13082,66 | 33943,63 | 3202,80 | 2310,31 | 2861,50 | 2861,50 |  |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 10029,48 | 2621,88 | 974,00 | 1222,00 | 1273,65 | 1243,26 | 1255,36 | 1439,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 382181,77 | 19227,11 | 47708,00 | 59878,22 | 62408,61 | 60919,84 | 61512,88 | 70527,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 453663,84 | 22807,11 | 49720,00 | 62294,29 | 76764,92 | 96106,73 | 65971,04 | 74276,75 | 2861,50 | 2861,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 017 0503 4900220810 620 | средства местного бюджета | 58338,56 | 305,58 | 793,00 | 887,03 | 12762,65 | 33031,25 | 2887,38 | 1948,67 | 2861,50 | 2861,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | 001 0503 4900220810 240 | средства местного бюджета | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 017 0503 49002L5550 620 | средства местного бюджета | 652,54 | 652,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 017 0503 490F255550 622 | средства местного бюджета | 1861,49 |  | 245,00 | 307,04 | 320,01 | 312,38 | 315,42 | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 10029,48 | 2621,88 | 974,00 | 1222,00 | 1273,65 | 1243,26 | 1255,36 | 1439,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 382181,77 | 19227,11 | 47708,00 | 59878,22 | 62408,61 | 60919,84 | 61512,88 | 70527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| III. Мероприятие по исполнению задачи N 3 "Выполнить снос аварийных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снос аварийных домов |  | Всего: | 1700,00 | 1300,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно до 25 декабря | управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1700,00 | 1300,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 1700,00 | 1300,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4900120360 240 | средства местного бюджета | 1300,00 | 1300,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4900320360 240 | средства местного бюджет | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| подпрограмма "100 дворов Уссурийска" на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятие по исполнению задачи N 4: "Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий на территории Уссурийского городского округа |  | всего: | 1391824,91 | 0,00 | 128660,00 | 178667,80 | 62624,04 | 365570,05 | 205893,21 | 174510,03 | 137949,89 | 137949,89 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 30808,44 | 0,00 | 3860,00 | 3726,64 | 1878,72 | 4990,42 | 3205,96 | 4869,70 | 4138,50 | 4138,50 |  |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 882285,96 | 0,00 | 124800,00 | 174941,16 | 60745,32 | 64734,05 | 55631,26 | 133811,39 | 133811,39 | 133811,39 |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 478730,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295845,58 | 147055,99 | 35828,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа |  | Всего: | 907889,45 | 0,00 | 128660,00 | 178667,80 | 62624,04 | 66736,13 | 57351,81 | 137949,89 | 137949,89 | 137949,89 |  | Ежегодно до 31 декабря | управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4910 1S26 10 811 | средства местного бюджета | 25499,49 | 0,00 | 3756,00 | 3726,64 | 1878,72 | 2002,08 | 1720,55 | 4138,50 | 4138,50 | 4138,50 |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4910 1S26 10 244 | средства местного бюджета | 104,00 | 0,00 | 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4910 1926 10 811 | средства краевого бюджета | 824477,37 | 0,00 | 121437,79 | 120494,78 | 60745,32 | 64734,05 | 55631,26 | 133811,39 | 133811,39 | 133811,39 |  |  |  |
|  |  | 001 0503 4910 1926 10 244 | средства краевого бюджета | 3362,21 | 0,00 | 3362,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 5034 9101 9404 0811 | средства краевого бюджета | 54446,38 |  |  | 54446,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов") |  | Всего: | 483935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298833,92 | 148541,40 | 36560,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0010 5034 9102 L505 1 811 | средства местного бюджета | 5204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,34 | 1485,41 | 731,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0010 5034 9102 L505 1 811 | средства федерального бюджета | 478730,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295845,58 | 147055,99 | 35828,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Затраты на элементы благоустройства, применяемые как составные части благоустройства территории | 001 0503 49102 20 830 244 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | всего: | 1391824,91 | 0,00 | 128660,00 | 178667,80 | 62624,04 | 365570,05 | 205893,21 | 174510,03 | 137949,89 | 137949,89 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | Всего: | 1917539,65 | 57714,06 | 215523,95 | 240962,09 | 139388,96 | 461676,78 | 271864,25 | 248786,78 | 140811,39 | 140811,39 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 95387,13 | 3500,00 | 5482,22 | 4920,71 | 14961,38 | 38934,05 | 6408,76 | 7180,01 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 896730,39 | 6306,00 | 126504,83 | 176163,16 | 62018,97 | 65977,31 | 56886,62 | 135250,72 | 133811,39 | 133811,39 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 923758,03 | 46243,96 | 83536,90 | 59878,22 | 62408,61 | 356765,42 | 208568,87 | 106356,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1664,10 | 1664,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________________________________________________________________________