Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2023 – 2027 ГОДЫ

| №  п\п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | Срок исполнения, (год) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Расширить практику применения энергосберегающих технологий в сфере коммунального хозяйства Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 422 811,61 | 122 059,19 | 210 228,03 | 1 500,00 | 1 500,00 | 87 524,39 | 2023-2027 годы |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 9 135,36 | 1 465,54 | 3 169,82 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| средства краевого бюджета | 207 058,21 | 0 | 207 058,21 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 206 618,04 | 120 593,65 | 0 | 0 | 0 | 86 024,39 |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа |  | Всего | 7 465,54 | 1 465,54 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2023-2027 годы | управление жизнеобеспечения (далее – УЖО) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 00105023500720760244 | средства местного бюджета | 7 465,54 | 1 465,54 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения и водоотведения |  | Всего | 4 747,37 | 4 747,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 747,37 | 4 747,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению и водоотведению, (ОСК г. Уссурийска, 1-й район: с. Борисовка, с. Корсаковка) |  | Всего | 454,74 | 454,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | МУП «Уссурийск – Водоканал» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 454,74 | 454,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Модернизация сетевого насоса котельной ОСВ г. Уссурийска, ул. Раковская, 108 |  | Всего | 420,90 | 420,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | МУП «Уссурийск – Водоканал» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 420,90 | 420,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Модернизация Новоникольского водозабора |  | Всего | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | МУП «Уссурийск – Водоканал» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные |  | Всего | 2457,70 | 2457,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | МУП «Уссурийск – Водоканал» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 2 457,70 | 2 457,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Модернизация системы отопления , ул. Карбышева,27 (база) |  | Всего | 1148,53 | 1148,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | МУП «Уссурийск – Водоканал» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 1148,53 | 1148,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению для объектов теплоснабжения |  | Всего | 410 598,70 | 115 846,28 | 208 728,03 | 0 | 0 | 86 024,39 | 2023 год |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 669,82 | 0 | 1 669,82 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 207 058,21 | 0 | 207 058,21 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 201 870,67 | 115 846,28 | 0 | 0 | 0 | 86 024,39 |
| 3.1. | Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс» |  | Всего | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей (далее -АО «УПТС») |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников) |  | Всего | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | АО «УПТС» |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского |  | Всего | 51 541,73 | 51 541,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | АО «УПТС» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 51 541,73 | 51 541,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Строительство тепловой сети от котельных № 20 и  № 46 с переключением нагрузок на котельную по ул. Раковская |  | всего | 212 532,58 | 3 804,55 | 208 728,03 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024  годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| 001050235006S2280815 | средства местного бюджета | 1 669,82 | 0 | 1 669,82 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023500692280815 | средства краевого бюджета | 207 058,21 | 0 | 207 058,21 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 3 804,55 | 3 804,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Строительство тепловой сети от котельной №21 до котельной №44 |  | Всего | 86 024,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 024,39 | 2027 | АО «УПТС» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 86 024,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 024,39 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Повысить уровень газификации Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 2 128 676,42 | 833 717,78 | 664 536,77 | 630 421,87 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 24 977,11 | 10 424,98 | 9 508,76 | 5 043,37 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 2 103 699,31 | 823 292,80 | 655 028,01 | 625 378,50 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство (реконструкция) газовых котельных газораспределительных и  тепловых сетей |  | Всего | 2 113 045,89 | 829 932,25 | 652 691,77 | 630 421,87 | 0 | 0 | 2023-2025 годы |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного  бюджета | 21 096,82 | 6 639,45 | 9 414,00 | 5 043,37 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 2 091 949,07 | 823 292,80 | 643 277,77 | 625 378,50 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Строительство объекта «Котельная по ул. Раковская в г. Уссурийск» |  | Всего | 180 337,85 | 180 337,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | УЖО,  АО «УПТС» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235001S2280815 | средства местного бюджета | 1 442,70 | 1 442,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023500192280815 | средства краевого бюджета | 178 895,15 | 178 895,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство объекта «Котельная № 72 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка» |  | Всего | 450 145,68 | 445 919,41 | 4 226,27 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 годы | УЖО, муниципальное казенное учреждение «Служба единного заказчика-застройщика» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235002S2280414 | средства местного бюджета | 7 793,62 | 3 567,35 | 4 226,27 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023500292280414 | средства краевого бюджета | 442 352,06 | 442 352,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Строительство объекта «Тепловая сеть по ул. Раковская в г. Уссурийск. (1-3 этап)» |  | Всего | 63 734,23 | 63 734,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235005S2280815 | средства местного бюджета | 509,87 | 509,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023500592280815 | средства краевого бюджета | 63 224,36 | 63 224,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Реконструкция объекта «Котельная № 45 с. Воздвиженка» |  | Всего | 123 140,76 | 123 140,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235003S2280815 | средства местного бюджета | 985,13 | 985,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023500392280815 | средства краевого бюджета | 122 155,63 | 122 155,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство объекта «Котельная в  с. Новоникольск с присоединенной нагрузкой  котельных № 67 и № 52, Приморский край, г. Уссурийск |  | Всего | 262 342,07 | 9 200,000 | 253 142,07 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235011S2280815 | средства местного бюджета | 2 098,74 | 73,60 | 2 025,14 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023501192280815 | средства краевого бюджета | 260 243,33 | 9 126,40 | 251 116,93 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Строительство объекта «Котельная № 44 п. Тимирязевский» |  | Всего | 212 100,96 | 7 600,00 | 204 500,96 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 001050235014S2280815 | средства местного бюджета | 1 696,81 | 60,80 | 1 636,01 | 0 | 0 | 0 |
| 00105023501492280815 | средства краевого бюджета | 210 404,15 | 7 539,20 | 202 864,95 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Реконструкция объекта «Котельная № 69 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск» |  | Всего | 62 912,22 | 0 | 25 309,41 | 37 602,81 | 0 | 0 | 2024-2025  годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 503,30 | 0 | 202,48 | 300,82 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 62 408,92 | 0 | 25 106,93 | 37 301,99 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Реконструкция объекта «Котельная № 43 с присоединенной нагрузкой котельной № 61, Приморский край г. Уссурийск» |  | Всего | 354 197,98 | 0 | 48 727,40 | 305 470,58 | 0 | 0 | 2024-2025  годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 2 833,58 | 0 | 389,82 | 2 443,76 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 351 364,40 | 0 | 48 337,58 | 303 026,82 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Реконструкция объекта «Котельная № 36 с переключением нагрузки котельной № 4, Приморский край г. Уссурийск» |  | Всего | 277 511,16 | 0 | 41 126,62 | 236 384,54 | 0 | 0 | 2024-2025  годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 2 220,09 | 0 | 329,01 | 1 891,08 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 275 291,07 | 0 | 40 797,61 | 234 493,46 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Реконструкция объекта «Котельная № 57 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Степное» |  | Всего | 77 626,16 | 0 | 26 662,22 | 50 963,94 | 0 | 0 | 2024-2025 годы | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 621,01 | 0 | 213,30 | 407,71 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 77 005,15 | 0 | 26 448,92 | 50 556,23 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Реконструкция объекта «Котельная № 8 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск» |  | Всего | 48 996,82 | 0 | 48 996,82 | 0 | 0 | 0 | 2024 год | УЖО,  АО «УПТС» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 391,97 | 0 | 391,97 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 48 604,85 | 0 | 48 604,85 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Разработка схемы газоснабжения Уссурийского городского округа на период с 2025 по 2035 годы |  | Всего | 11 845,00 | 0 | 11 845,00 | 0 | 0 | 0 | 2024 год | УЖО |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 94,76 | 0 | 94,76 | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 11 750,24 | 0 | 11 750,24 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Установление сервитута в отношении земельных участков |  | Всего | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 00105023500521760244 | средства местного бюджета | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами |  | Всего | 3 755,53 | 3 755,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 00105023500912040244; 00105023500912040244; | средства местного бюджета | 3 755,53 | 3 755,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого по программе: | 2 551 488,03 | 955 776,97 | 874 764,80 | 631 921,87 | 1 500,00 | 87 524,39 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства  местного бюджета | 34 112,47 | 11 890,52 | 12 678,58 | 6 543,37 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| средства краевого бюджета | 2 310 757,52 | 823 292,80 | 862 086,22 | 625 378,50 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 206 618,04 | 120 593,65 | 0 | 0 | 0 | 86 024,39 |