Приложение № 2

к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа»
на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы

| № п/п | Переченьмероприятий | Кодбюджетной классификации | Источникифинансирования | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечить защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |
|   |   |   | всего: | 9 695 370,62505 | 297 959,77191 | 926 950,42841 | 3 929 126,92972 | 3 059 190,94414 | 1 482 142,55087 |   |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 33 612,84599 | 14 003,94042 | 9 358,85466 | 10 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *13 782,07103* | *3 992,**66000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *3 915,**76441* | *1 897,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,87149 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,**36167* | *2 834 253,**01395* | *2 569 720,**39308* | *1 244 999,**74273* |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |   | всего: | 12 415,89281 | 6 415,89281 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 8 423,23281 | 2 423,23281 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *3 992,66000* | *3 992,**66000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 001 0406 2000321240 240 | всего: | 1 186,03400 | 186,03400 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ» |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 1 186,03400 | 186,03400 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений (обследование, покос травы, ликвидация древесно-кустарниковой растительности, расчистка придамбовых каналов, очистка территории и т.п.) | 001 0406 2000320140 240 | всего: | 7 237,19881 | 2 237,19881 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 7 237,19881 | 2 237,19881 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Уссурийского городского округа | 001 0406 2000360140 810 | всего: | 3 992,66000 | 3 992,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 3 992,66000 | 3 992,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |   | всего: | 9 682 954,73224 | 291 543,87910 | 923 950,42841 | 3 926 126,92972 | 3 059 190,94414 | 1 482 142,55087 |  |  |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 25 189,61318 | 11 580,70761 | 6 358,85466 | 7 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 789,41103* | *0,00000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *3 915,**76441* | *1 897,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,87149 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,**36167* | *2 834 253,**01395* | *2 569 720,**39308* | *1 244 999,**74273* |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предпроектные и проектные работы, оформление земельных участков, установление сервитутов в отношении земельных участков, получение технических условий на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, ремонт ГТС) | 001 0406 2000420960 240 | всего: | 2 101,53080 | 1 101,53080 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 2 101,53080 | 1 101,53080 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков (расчистка от древесно-кустарниковой растительности, наносов грунта, отходов, укрепление и регулирование ливневых стоков) | 001 0605 2000421440 240 | всего: | 5 839,45576 | 1 813,46000 | 2 013,00000 | 2 012,99576 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 5 839,45576 | 1 813,46000 | 2 013,00000 | 2 012,99576 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» | 001 0406 2000445960 410 | всего: | 7 410 712,75435 | 0,00000 | 0,00000 | 2 964 285,10174 | 2 964 285,10174 | 1 482 142,55087 | 2025-2027 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 485,71233* | *0,00000* | *0,00000* | *3 794,**28493* | *3 794,**28493* | *1 897,**14247* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 176 228,32837* | *0,00000* | *0,00000* | *470 491,**33135* | *470 491,**33135* | *235 245,**66567* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *6 224 998,71365* | *0,00000* | *0,00000* | *2 489 999,**48546* | *2 489 999,**48546* | *1 244 999,**74273* |
| 2.4. | Проектирование и реконструкция объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» |  | всего: | 288 173,35791 | 288 173,35791 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 8 210,18642 | 8 210,18642 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 201 329,87149 | 201 329,87149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000441970 410 | всего: | 1 963,26041 | 1 963,26041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения0,00000 |
| в том числе |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| средства местного бюджета | 1 963,26041 | 1 963,26041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» |  | всего: | 286 210,09750 | 286 210,09750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| 001 0406 20004L0654 410;001 0406 2000445970 410 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 6 246,92601 | 6 246,92601 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 201 329,87149 | 201 329,87149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000422970 240 | всего: | 455,53039 | 455,53039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 455,53039 | 455,53039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» | 001 0406 2000492130 410;001 0406 20004S2130 410 | всего: | 1 471 861,44471 | 0,00000 | 778 003,40548 | 693 858,03923 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 8 242,17789 | 0,00000 | 3 662,49365 | 4 579,68424 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 1 022 030,05848 | 0,00000 | 454 149,21208 | 567 880,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *441 589,20834* | *0,00000* | *320 191,**69975* | *121 397,**50859* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Гидротехнические сооружения Раковского гидроузла:1. «Сооружение плотина»;2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»» | 001 0406 2000492130 460;001 0406 20004S2130 460 | всего: | 266 546,05232 | 0,00000 | 143 434,02293 | 123 112,02939 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 340,73192 | 0,00000 | 183,36101 | 157,37091 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 42 600,00000 | 0,00000 | 22 920,00000 | 19 680,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *223 605,32040* | *0,00000* | *120 330,**66192* | *103 274,**65848* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.8. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 001 0406 2000445190 460 | всего: | 237 264,60600 | 0,00000 | 0,00000 | 142 358,76360 | 94 905,84240 | 0,00000 |  2025-2026 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *303,69870* | *0,00000* | *0,00000* | *182,**21922* | *121,**47948* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *37 658,63826* | *0,00000* | *0,00000* | *22 595,**18296* | *15 063,**45530* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *199 302,26904* | *0,00000* | *0,00000* | *119 581,**36142* | *79 720,**90762* | *0,00000* |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Организовать проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» |
|   |   |   | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 |   |   |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,**00000* | *200,**00000* |
| 3. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов (противопожарные мероприятия, проведение санитарных рубок, очистка городских лесов от отходов, изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов, проведение кадастровых работ по корректировке границ земельных участков, занятых городскими лесами, приобретение оборудования для осуществления работ в городских лесах, противоклещевая обработка) | 057 0605 2000520920 244 | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 2026 - 2027 | Управлениепо работес территориями |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,**00000* | *200,**00000* |
|   | ИТОГО по Программе: |   | всего: | 9 695 770,62505 | 297 959,77191 | 926 950,42841 | 3 929 126,92972 | 3 059 390,94414 | 1 482 342,55087 |   |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 33 612,84599 | 14 003,94042 | 9 358,85466 | 10 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *14 182,07103* | *3 992,**66000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *4 115,**76441* | *2 097,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,87149 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,**36167* | *2 834 253,**01395* | *2 569 720,**39308* | *1 244 999,**74273* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_