Приложение № 2

к муниципальной программе   
«Охрана окружающей среды   
Уссурийского городского округа»   
на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы

| № п/п | Перечень  мероприятий | Код  бюджетной классификации | Источники  финансирования | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | | | | | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечить защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | всего: | 9 695 370,62505 | 297 959,  77191 | 926 950,  42841 | 3 929 126,  92972 | 3 059 190,  94414 | 1 482 142,  55087 |  |  | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 33 612,84599 | 14 003,  94042 | 9 358,  85466 | 10 250,  05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *13 782,07103* | *3 992,*  *66000* | *0,00000* | *3 976,*  *50415* | *3 915,*  *76441* | *1 897,*  *14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,  87149 | 477 069,  21208 | 587 560,  84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,*  *51431* | *485 554,*  *78665* | *235 245,*  *66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,*  *36167* | *2 834 253,*  *01395* | *2 569 720,*  *39308* | *1 244 999,*  *74273* |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |  | всего: | 12 415,89281 | 6 415,  89281 | 3 000,  00000 | 3 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 |  | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 8 423,23281 | 2 423,  23281 | 3 000,  00000 | 3 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *3 992,66000* | *3 992,*  *66000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 001 0406 2000321240 240 | всего: | 1 186,03400 | 186,  03400 | 500,  00000 | 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ» | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 1 186,03400 | 186,  03400 | 500,  00000 | 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений (обследование, покос травы, ликвидация древесно-кустарниковой растительности, расчистка придамбовых каналов, очистка территории и т.п.) | 001 0406 2000320140 240 | всего: | 7 237,19881 | 2 237,  19881 | 2 500,  00000 | 2 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 7 237,19881 | 2 237,  19881 | 2 500,  00000 | 2 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Уссурийского городского округа | 001 0406 2000360140 810 | всего: | 3 992,66000 | 3 992,  66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 3 992,66000 | 3 992,  66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | всего: | 9 682 954,73224 | 291 543,  87910 | 923 950,  42841 | 3 926 126,  92972 | 3 059 190,  94414 | 1 482 142,  55087 |  |  | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 25 189,61318 | 11 580,  70761 | 6 358,  85466 | 7 250,  05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 789,41103* | *0,00000* | *0,00000* | *3 976,*  *50415* | *3 915,*  *76441* | *1 897,*  *14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,  87149 | 477 069,  21208 | 587 560,  84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,*  *51431* | *485 554,*  *78665* | *235 245,*  *66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,*  *36167* | *2 834 253,*  *01395* | *2 569 720,*  *39308* | *1 244 999,*  *74273* |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предпроектные и проектные работы, оформление земельных участков, установление сервитутов в отношении земельных участков, получение технических условий на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, ремонт ГТС) | 001 0406 2000420960 240 | всего: | 2 101,53080 | 1 101,  53080 | 500,  00000 | 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 2 101,53080 | 1 101,  53080 | 500,  00000 | 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков (расчистка от древесно-кустарниковой растительности, наносов грунта, отходов, укрепление и регулирование ливневых стоков) | 001 0605 2000421440 240 | всего: | 5 839,45576 | 1 813,  46000 | 2 013,  00000 | 2 012,  99576 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 5 839,45576 | 1 813,  46000 | 2 013,  00000 | 2 012,  99576 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» | 001 0406 2000445960 410 | всего: | 7 410 712,75435 | 0,00000 | 0,00000 | 2 964 285,  10174 | 2 964 285,  10174 | 1 482 142,  55087 | 2025-2027 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 485,71233* | *0,00000* | *0,00000* | *3 794,*  *28493* | *3 794,*  *28493* | *1 897,*  *14247* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 176 228,32837* | *0,00000* | *0,00000* | *470 491,*  *33135* | *470 491,*  *33135* | *235 245,*  *66567* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *6 224 998,71365* | *0,00000* | *0,00000* | *2 489 999,*  *48546* | *2 489 999,*  *48546* | *1 244 999,*  *74273* |
| 2.4. | Проектирование и реконструкция объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» |  | всего: | 288 173,35791 | 288 173,  35791 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 8 210,18642 | 8 210,  18642 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 201 329,87149 | 201 329,  87149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000441970 410 | всего: | 1 963,26041 | 1 963,  26041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения  0,00000 | |
| в том числе |  | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| средства местного бюджета | 1 963,26041 | 1 963,  26041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» |  | всего: | 286 210,09750 | 286 210,  09750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| 001 0406 20004L0654 410;  001 0406 2000445970 410 | в том числе |  | | | | | |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 6 246,92601 | 6 246,  92601 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 201 329,87149 | 201 329,  87149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000422970 240 | всего: | 455,53039 | 455,  53039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 455,53039 | 455,  53039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» | 001 0406 2000492130 410;  001 0406 20004S2130 410 | всего: | 1 471 861,44471 | 0,00000 | 778 003,  40548 | 693 858,  03923 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МКУ «СЕЗЗ»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 8 242,17789 | 0,00000 | 3 662,  49365 | 4 579,  68424 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 1 022 030,05848 | 0,00000 | 454 149,  21208 | 567 880,  84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *441 589,20834* | *0,00000* | *320 191,*  *69975* | *121 397,*  *50859* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Гидротехнические сооружения Раковского гидроузла:  1. «Сооружение плотина»;  2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;  3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;  4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»» | 001 0406 2000492130 460;  001 0406 20004S2130 460 | всего: | 266 546,05232 | 0,00000 | 143 434,  02293 | 123 112,  02939 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 340,73192 | 0,00000 | 183,  36101 | 157,  37091 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 42 600,00000 | 0,00000 | 22 920,  00000 | 19 680,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *223 605,32040* | *0,00000* | *120 330,*  *66192* | *103 274,*  *65848* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.8. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 001 0406 2000445190 460 | всего: | 237 264,60600 | 0,00000 | 0,00000 | 142 358,  76360 | 94 905,  84240 | 0,00000 | 2025-2026 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,  управление  жизнеобеспечения | |
| в том числе |  | | | | | |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *303,69870* | *0,00000* | *0,00000* | *182,*  *21922* | *121,*  *47948* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *37 658,63826* | *0,00000* | *0,00000* | *22 595,*  *18296* | *15 063,*  *45530* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *199 302,26904* | *0,00000* | *0,00000* | *119 581,*  *36142* | *79 720,*  *90762* | *0,00000* |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Организовать проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 |  | |  |
| в том числе |  | | | | | |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,*  *00000* | *200,*  *00000* |
| 3. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов (противопожарные мероприятия, проведение санитарных рубок, очистка городских лесов от отходов, изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов, проведение кадастровых работ по корректировке границ земельных участков, занятых городскими лесами, приобретение оборудования для осуществления работ в городских лесах, противоклещевая обработка) | 057 0605 2000520920 244 | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 | 2026 - 2027 | | Управление  по работе  с территориями |
| в том числе |  | | | | | |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,*  *00000* | *200,*  *00000* |
|  | ИТОГО по Программе: |  | всего: | 9 695 770,62505 | 297 959,  77191 | 926 950,  42841 | 3 929 126,  92972 | 3 059 390,  94414 | 1 482 342,  55087 |  | |  |
| в том числе |  | | | | | |
| средства местного бюджета | 33 612,84599 | 14 003,  94042 | 9 358,  85466 | 10 250,  05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *14 182,07103* | *3 992,*  *66000* | *0,00000* | *3 976,*  *50415* | *4 115,*  *76441* | *2 097,*  *14247* |
| средства краевого бюджета | 1 265 959,92997 | 201 329,  87149 | 477 069,  21208 | 587 560,  84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,*  *51431* | *485 554,*  *78665* | *235 245,*  *66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,*  *36167* | *2 834 253,*  *01395* | *2 569 720,*  *39308* | *1 244 999,*  *74273* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_