**Информации о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов, от УМУП «Тепловые сети» Уссурийского городского округа на 23.10.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Адрес производства работ | Вид работ, выполняемых на объекте |
| 1. | Строительство тепловой сети для переключения нагрузок ЦТП-34 на котельную № 3, длиной 1,0 км | г.Уссурийск, ул.Арсеньева | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 2. | Реконструкция тепловой сети в целях увеличения диаметров трубопроводов для переключения нагрузок АРЗ, МЖК. Перспективного развития. | г. Уссурийск, ул.Дзержинского от ул.Плеханова до ул.Пролетарской | Установка бортовых камней, планировка выполнены. Выполнено асфальтирование участка от ул.Плеханова до ул.Пушкина, Работы по асфальтированию ведутся.. |
| 3. | Строительство тепловой сети для переключения нагрузок котельной № 65 на котельную № 5, длиной 1,7 км | г.Уссурийск, ул.Агеева от ул.Плеханова до ул.Пархоменко, ул.Пархоменко | Асфальтирование ул.Пархоменко выполнено. Начато асфальтирование ул.Агеева. |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | С.Дубовый ключ, ул.Садовая | Работы по восстановлению благоустройства. |
| 5. | Капитальный ремонт тепловых сетей | п.Тимирязевский, ул.Горная- Вишневая | Работы по восстановлению благоустройства. |
| 6. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | п.Тимирязевский, ул. Солнечная | Работы по восстановлению благоустройства. |
| 7. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Пушкина, 6 | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 8. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Францева, 32 | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 9. | Капитальный ремонт тепловых сетей | с. Воздвиженка, ул.Ленинская-Бадыгина | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 10. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Плантационная, 34 – Тургенева, 35 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 11. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, Вокзальная площадь | Ведется подготовка под асфальтирование |
| 12. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Кушнира, 16 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 13. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | г.Уссурийск, ул.Крестьянская , 179 -Тургенева | Ведутся работы по монтажу строительных конструкций ТК и дренажного колодца. |
| 14. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Приморская, 19 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 15. | Капитальный ремонт тепловых сетей | г.Уссурийск, ул.Некрасова, 107 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 16. | Капитальный ремонт тепловых сетей | с.Корсаковка, ул.Ленина, 10 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства |
| 17. | Новое строительство тепловой сети для подключения объектов нового строительства | с.Новоникольск, ул.Советская, 83 | Ведутся строительно-монтажные работы по подключению объекта к тепловым сетям. |
| 18. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Тургенева, 12 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 19. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Пушкина, 88 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 20. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Ленина, 92 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 21. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Стаханова, 35 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |
| 22. | Аварийный ремонт тепловой сети. | г.Уссурийск, ул.Суханова, 53-55 | Ведутся работы по восстановлению благоустройства после выполнения аварийных работы по устранению порыва трубопроводов тепловой сети |