Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы

Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы

тыс. руб.

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | 3211523,59 | 0,00 | 112760,94 | 487065,80 | 2586896,85 | 8600,00 | 13100,00 | 3100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 294515,27 | 0,00 | 11346,25 | 113246,68 | 145122,34 | 8600,00 | 13100,00 | 3100,00 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 616504,33 | 0,00 | 26464,19 | 125424,73 | 464615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств Фонда ЖКХ | 2300503,99 | 0,00 | 74950,50 | 248394,39 | 1977159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |