Приложение № 1

к   муниципальной программе

«Переселение     граждан      из

аварийного жилищного фонда в

Уссурийском городском округе»

на 2019-2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | 5053815,84 |  |  | 111745,48 |  | 1420411,65 |  | 2448713,19 |  | 1072745,52 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фонд ЖКХ |  | 3586443,97 |  |  | 74950,50 |  | 1039254,45 |  | 2087049,53 |  | 385189,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | 1031209,08 |  |  | 26464,19 |  | 311270,51 |  | 222055,32 |  | 471419,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 436162,79 |  |  | 10330,79 |  | 69886,69 |  | 139608,34 |  | 216136,97 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, возмещение стоимости помещений в аварийных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 года, гражданам при изъятии помещений путем выкупа |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  | 1306246,30 |  |  | 111645,48 |  | 797517,71 |  | 364748,13 |  | 32334,98 |  |  | 2019-2025 г. | управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа |
|  |  |  |  | 001 0501 090F367483 412 |  | Фонд ЖКХ |  | 961364,90 |  |  | 74950,50 |  | 560405,44 |  | 299888,60 |  | 26120,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 090F367484 412 |  | краевой бюджет |  | 269619,35 |  |  | 26464,19 |  | 197321,54 |  | 39696,58 |  | 6137,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 090F36748S 412 |  | местный бюджет |  | 75262,05 |  |  | 10230,79 |  | 39790,73 |  | 25162,95 |  | 77,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 0900240101 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений |  |  | 001 0501 0900112040 412 |  | местный бюджет |  | 42137,00 |  |  |  |  |  |  | 21797,50 |  | 20339,50 |  |  |  | управление жи-лищной политики админи-страции Уссурийского городского округа |
| 3. | Проведение экс-пертизы проектно-изыскательной ор-ганизацией для определения тех-нического состоя-ния несущих кон-структивных эле-ментов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |  |  | 025 0501 0900120340 244 |  | местный бюджет |  | 586,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 86,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | управление имущественных отношений ад-министрации Уссурийского городского округа |
| 4. | Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, рас-положенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и под-лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса земельных участков, на которых запланировано строительство: Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Полушкина, земельный участок № 53, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Плантационная, земельный участок № 36, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Выгонная, земельный участок № 16, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Октябрьская, земельный участок № 132б, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Приморская, земельный участок № 11 |  |  |  |  | Всего: в том числе: |  | 3704503,14 |  |  |  |  | 622793,94 |  | 2061754,06 |  | 1019955,14 |  |  |  | муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчиказастройщика». управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, |
|  |  |  |  | 001 0501 090F367483 414 |  | Фонд ЖКХ |  | 2625079,07 |  |  |  |  | 478849,01 |  | 1787160,93 |  | 359069,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 090F367484 414 |  | краевой бюджет |  | 761589,73 |  |  |  |  | 113948,97 |  | 182358,74 |  | 465282,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 090F36748S 414 |  | местный бюджет |  | 123840,92 |  |  |  |  | 29995,96 |  | 92234,39 |  | 1610,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 001 0501 0900240101 414 |  | местный бюджет |  | 193993,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193993,42 |  |  |  |  |
| 5. |  | Проведение экспертизы представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта |  |  | 001 0501 09005216 00 244 |  | местный бюджет |  | 327,50 |  |  |  |  |  |  | 327,50 |  |  |  |  | муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчиказастройщика». управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа |
| 6. |  | Обеспечение единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах, размещение информационных материалов касающихся реализации национальных проектов (программ) |  |  | 001 0501 0900621140 244 |  | местный бюджет |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | 715,60 |  |  |  |  | 80,90 |  | 150,6 |  | 484,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фонд ЖКХ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 731,50 |  |  |  |  | 80,90 |  | 150,6 |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 1. | Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  | 025 0501 0900321020 244 |  | местный бюджет |  | 715,60 |  |  |  |  | 80,90 |  | 150,6 |  | 484,10 |  |  | в течение всего срока действия Программы | управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Выполнение сноса аварийных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | 13515,46 |  |  | 1015,46 |  | 500,00 |  | 5000,00 |  | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фонд ЖКХ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 13515,46 |  |  | 1015,46 |  | 500,00 |  | 5000,00 |  | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |  |
| 1. | Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  | 001 0501 0900320360 244 |  | местный бюджет |  | 13515,46 |  |  | 1015,46 |  | 500,00 |  | 5000,00 |  | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 | в течение срока действия Прог-раммы | управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | Итого по программе: |  | 5068046,90 |  |  | 112760,94 |  | 1420992,55 |  | 2453863,79 |  | 1075229,62 | 2600,00 | 2600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фонд ЖКХ |  | 3586443,97 |  |  | 74950,50 |  | 1039254,45 |  | 2087049,53 |  | 385189,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | 1031209,08 |  |  | 26464,19 |  | 311270,51 |  | 222055,32 |  | 471419,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 450393,85 |  |  | 11346,25 |  | 70467,59 |  | 144758,94 |  | 218621,07 | 2600,00 | 2600,00 |  |  |

___________________________________________________________________________________________