Приложение № 2

к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа»
на 2023-2028 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечить защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" |
|   |   |   | всего: | 10 673 155,80285 | 232 457,91357 | 187 496,79493 | 4 044 643,97252 | 3 802 079,75194 | 2 400 821,24989 | 5 656,12000 |   |   |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 80 031,99376 | 13 722,83732 | 28 730,13757 | 20 945,28600 | 16 633,73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 41 889,11349 | 0,00000 | 0,00000 | 5 964,51270 | 9 601,01625 | 20 667,46454 | 5 656,12000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,10006 | 107 335,05736 | 1 585 759,77842 | 1 442 582,54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,77298 | 489 333,14199 | 1 861 406,72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,97619 | 51 431,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,62242 | 1 843 929,31348 | 518 747,06209 | 0,00000 |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |   | всего: | 39 401,26253 | 2 305,01253 | 5 490,59000 | 10 146,71000 | 10 146,71000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 |   |    |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 16 776,78253 | 2 305,01253 | 5 490,59000 | 4 490,59000 | 4 490,59000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ" | 001 0406 2000321240 240 | всего: | 1 010,63598 | 116,03598 | 298,20000 | 298,20000 | 298,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 1 010,63598 | 116,03598 | 298,20000 | 298,20000 | 298,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений (обследование, покос травы, ликвидация древесно-кустарниковой растительности, расчистка придамбовых каналов, очистка территории и т.п.) | 001 0406 2000320140 240 | всего: | 14 766,14655 | 2 188,97655 | 4 192,39000 | 4 192,39000 | 4 192,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 14 766,14655 | 2 188,97655 | 4 192,39000 | 4 192,39000 | 4 192,39000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Уссурийского городского округа | 001 0406 2000360140 810 | всего: | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 |   |   |
| в том числе |   |   |   |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 5 656,12000 | 2025-2028 | МУП "Уссурийск-Водоканал",управление жизнеобеспечения |
| 1.4. | Расходы, связанные с исполнением судебных решений, принятых судебными органами | 001 0406 2000112040 240 | всего: | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2024 | управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |   | всего: | 10 633 754,54032 | 230 152,90104 | 182 006,20493 | 4 034 497,26252 | 3 791 933,04194 | 2 395 165,12989 | 0,00000 |   |   |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 63 255,21123 | 11 417,82479 | 23 239,54757 | 16 454,69600 | 12 143,14287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 19 264,63349 | 0,00000 | 0,00000 | 308,39270 | 3 944,89625 | 15 011,34454 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,10006 | 107 335,05736 | 1 585 759,77842 | 1 442 582,54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,77298 | 489 333,14199 | 1 861 406,72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,97619 | 51 431,600000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,62242 | 1 843 929,31348 | 518 747,06209 | 0,00000 |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предпроектные и проектные работы, оформление земельных участков, установка сервитутов в отношении земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промышленной безопасности, ремонт ГТС) | 001 0406 2000420960 240 | всего: | 2 151,55380 | 1 101,53080 | 31,20300 | 509,41000 | 509,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2026 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 2 151,55380 | 1 101,53080 | 31,20300 | 509,41000 | 509,41000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков (расчистка ливневых стоков от древесно-кустарниковой растительности, наносов грунта и мусора, укрепление и регулирование ливневых стоков с целью предотвращения подтопления территорий) | 001 0605 2000421440 240 | всего: | 1 737,43361 | 1 650,57718 | 86,85643 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 1 737,43361 | 1 650,57718 | 86,85643 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Гидротехническое сооружение "Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка" | 001 0406 2000445960 410 | всего: | 8 286 807,09732 | 0,00000 | 0,00000 | 3 099 014,78036 | 2 792 627,18707 | 2 395 165,12989 | 0,00000 | 2025-2027 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 22 999,33887 | 0,00000 | 0,00000 | 11 365,60600 | 11 633,73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 15 011,34454 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 011,34454 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 2 460 461,47937 | 0,00000 | 0,00000 | 1 017 878,93202 | 1 442 582,54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 252 862,56633 | 0,00000 | 0,00000 | 391 455,84307 | 0,00000 | 1 861 406,72326 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 3 535 472,36821 | 0,00000 | 0,00000 | 1 678 314,39927 | 1 338 410,90685 | 518 747,06209 | 0,00000 |
| 2.4. | Проектирование и реконструкция объекта "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" |  | всего: | 397 625,67717 | 226 945,26267 | 170 680,41450 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 20 123,94356 | 8 210,18642 | 11 913,75714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 293 687,15742 | 186 352,10006 | 107 335,05736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,97619 | 51 431,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000441970 410 | всего: | 12 502,91041 | 1 963,26041 | 10 539,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 12 502,91041 | 1 963,26041 | 10 539,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" | 001 0406 20004L0654 410;001 0406 2000445970 410 | всего: | 385 122,76676 | 224 982,00226 | 160 140,76450 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 7 621,03315 | 6 246,92601 | 1 374,10714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 293 687,15742 | 186 352,10006 | 107 335,05736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,97619 | 51 431,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" | 001 0406 2000422970 240 | всего: | 933,73739 | 455,53039 | 478,20700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 933,73739 | 455,53039 | 478,20700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Дамба "Солдатское озеро" в г. Уссурийске" | 001 0406 2000445980 410 | всего: | 1 471 861,44471 | 0,00000 | 0,00000 | 693 858,03923 | 778 003,40548 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МКУ УГО "СЕЗЗ",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 4 579,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 579,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 3 662,49365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 662,49365 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 567 880,84640 | 0,00000 | 0,00000 | 567 880,84640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 454 149,21208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 454 149,21208 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 441 589,21258 | 0,00000 | 0,00000 | 121 397,51283 | 320 191,69975 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Гидротехнические сооружений Раковского гидроузла": 1. "Сооружение плотина"; 2. "Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел); 3. "Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел); 4. "Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)" |  | всего: | 266 546,05232 | 0,00000 | 0,00000 | 143 434,02293 | 123 112,02939 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 340,73192 | 0,00000 | 0,00000 | 183,36101 | 157,37091 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 42 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 920,00000 | 19 680,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 223 605,32040 | 0,00000 | 0,00000 | 120 330,66192 | 103 274,65848 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Проектирование и реконструкция объекта «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» |  | всего: | 206 091,54400 | 0,00000 | 10 729,52400 | 97 681,01000 | 97 681,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 250,06338 | 0,00000 | 0,00000 | 125,03169 | 125,03169 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 31 007,85982 | 0,00000 | 0,00000 | 15 503,92991 | 15 503,92991 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 164 104,09680 | 0,00000 | 0,00000 | 82 052,04840 | 82 052,04840 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8.1. | Разработка проектно-сметной документации объекта "Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 001 0406 2000445180 410 | всего: | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2024 | МУП "Уссурийск-Водоканал",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка" | 001 0406 2000445190 410 | всего: | 195 362,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 97 681,01000 | 97 681,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал",управление жизнеобеспечения |
| в том числе |   |  |  |  |  |  |  |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 250,06338 | 0,00000 | 0,00000 | 125,03169 | 125,03169 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 31 007,85982 | 0,00000 | 0,00000 | 15 503,92991 | 15 503,92991 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 164 104,09680 | 0,00000 | 0,00000 | 82 052,04840 | 82 052,04840 | 0,00000 | 0,00000 |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Организовать проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 |   |   |
| в том числе |   |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| 3. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов (противопожарные мероприятия, проведение санитарных рубок, очистка городских лесов от захламленности, изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов, проведение кадастровых работ по корректировке границ земельных участков, занятых городскими лесами, приобретение оборудования для осуществления работ в городских лесах, противоклещевая обработка) | 057 0605 2000520920 240 | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 2026-2027 | Управление по работе с территориями |
| в том числе |   |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
|   | ИТОГО по Программе: |   | всего: | 10 673 555,80285 | 232 457,91357 | 187 496,79493 | 4 044 643,97252 | 3 802 279,75194 | 2 401 021,24989 | 5 656,12000 |   |   |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 80 031,99376 | 13 722,83732 | 28 730,13757 | 20 945,28600 | 16 633,73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 42 289,11349 | 0,00000 | 0,00000 | 5 964,51270 | 9 801,01625 | 20 867,46454 | 5 656,12000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,10006 | 107 335,05736 | 1 585 759,77842 | 1 442 582,54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,77298 | 489 333,14199 | 1 861 406,72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,97619 | 51 431,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,62242 | 1 843 929,31348 | 518 747,06209 | 0,00000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_